## Slide 1
인공지능
최종 발표
캡스톤디자인
6조 – SCV
15422002 김민식
15422007 김태호
15422016 오준석
지도교수 – 노기섭 교수님

## Slide 2
INDEX
프로젝트 개요
0
1
진행 사항 보고
0
2
실패 원인 분석
0
3
향후 추진 계획
0
4
Q&A
0
6
결과물 시연
0
5

## Slide 3
01.
팀원 소개
프로젝트 개요
1
Project outline
15422002
팀원
김민식
OCR 소스코드 작성
학습 데이터 수집 및 생성
프로그램 제작
15422007
팀장
김태호
OCR 소스코드 작성
학습 데이터 수집 및 생성 진행 총괄 및 보고서 작성
15422016
팀원
오준석
단어구름 소스코드 작성
학습 데이터 수집 및 생성
프로그램 제작

## Slide 4
01.
Scanner Cloud의 기능 및 구조
OCR
단어구름
데이터 학습
image 및 text 저장
프로젝트 개요
Scanner Cloud
2
Project outline

## Slide 5
단어구름 생성 및 저장 ( ✓ )
단어의 빈도 수에 따라 크기로 표기 ( ✓ )
인쇄체 데이터 학습 ( ✓ )
손글씨 데이터 학습 ( X )
Text in the Wild 데이터 학습 ( X )
OCR 학습 데이터 적용(일부)
OCR 관련 기능
단어구름
데이터 학습
이미지 및 텍스트 저장
3
02.
목표 대비 달성 현황
완료 = ✓
미완 = X
Report on Progress
진행 사항 보고
OCR ( ✓ )
사진 불러오기 ( ✓ )
단축키 사용 및 설정 ( X )
캡쳐 ( △ )
이미지 저장 ( ✓ )
텍스트 변환 저장 ( ✓ )

## Slide 6
0
1
위와 이어지는 학습 데이터 적용의 문제
0
2
속단
0
3
데이터 학습을 하려면 이미지 및 텍스트를 BOX 형식으로 변환 해야함
이 과정에서 이미지는 오로지 tif 형식으로만 BOX 형식으로 변환시킬 수 있음
이미지를 하나씩 반복 작업 해야 하며, 적용할 때도 하나씩 추가 해야 하는 문제
정보수집으로 구한 데이터를 활용할 수가 없음
BOX 형식으로 하나하나 작업하고 추가하기는 불가능
음절로 만든 데이터가 있지만 활용할 수가 없어서 음절 인식기에 사용
세세하게 알아보고 결정 해야 하는 문제를 속단하여 위의 문제가 발생
반복되는 판단 오류로 미완성하는 결과까지 오게 됨
03.
Failure Cause Analysis
실패 원인 분석
Scanner Cloud
Tesseract OCR의 문제점
4

## Slide 7
04.
Future Plans
향후 추진 계획
Scanner Cloud
계획 완수
0
1
미개발 기능 추가
미완성 부분 완성
인식률 개선
개선 방향
0
2
OCR 부분을 변경하여 학습 데이터 문제 해결
보유하고 있는 데이터를 활용하여 인식률 상승 (약 200GB, 410만개 가량의 이미지)
UI를 업그레이드하여 편의성 개선
OCR 변경
데이터 활용
UI 업그레이드
5

## Slide 8
01. Scanner Cloud
이미지 텍스트 저장
단어구름 생성가능
학습 데이터 일부 활용
02. 한글 음절 인식기
학습 데이터 활용
음절 인식
정확도 예측
05.
Report Results
결과물 발표
6

## Slide 9
Q&A

## Slide 10
감사합니다.